П О К А Н А

Относно: Публична покана за подаване на оферта

## Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала на обществените поръчки: ID 9013311 в секция „Публични покани“.

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет : Строителство - укрепване на път III -305 “Боаза-Гложене“ от км. 55+626 до км. 55+700 за преодоляване на последици от свлачище през 2012 г., чрез изграждане на подпорна стена от габиони.

Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация:

Областна администрация Ловеч

www.lovech.government.bg

e-mail: governor@lovech.government.bg

5500 гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 43

Тел.: 068/600-180 , GSM – 0886 182 601

Лице за контакт : Светла Маринова – Директор дирекция АПОФУС

- Обект на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО

ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Строителството да се извърши най-късно до 15.10.2013 г..

- КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ

на строителните работи за изпълнение на обект: Укрепване на път ІІІ – 305 Боаза - Гложене

от км 55+626 до км 55+700

| № | Вид работа | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изсичане на храсти и млада гора за съоръжения, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал | m² | 460.00 |
| 2 | Направа на временен път | m | 200.00 |
| 3 | Изкоп в земни почви за подпорна стена (машинно) и всички свързани присъщи разходи | m³ | 295.00 |
| 4 | Извозване на земни почви от изкоп до 5 km | m³ | 383.00 |
| 5 | Профилиране и уплътняване на основата | m² | 315.00 |
| 6 | Доставка и полагане на „рено матраци“ и всички свързани с това присъщи разходи |  |  |
|  | 3/2/0.23m | бр. | 24 |
|  | 4/2/0.23m | бр. | 36 |
|  | 3/2/0.30m | бр. | 18 |
| 7 | Направа на временни платформи на Н= 2 м | m² | 150 |
| 8 | Доставка и полагане на габиони и всички свързани с това присъщи разходи |  |  |
|  | 2/0.5/1m | бр. | 5 |
|  | 2/1/1m | бр. | 181 |
| 9 | Доставка и ръчно вграждане на ломен камък в „рено матраци“ | m³ | 145.00 |
| 10 | Доставка и ръчно вграждане на ломен камък в габиони | m³ | 369.00 |
| 11 | Заскаляване със скален материал пред подпорна стена и всички свързани присъщи разходи | m³ | 10.00 |
| 12 | Изпълнение на обратен насип от уплътнена речна баластра зад подпорна стена и всички свързани присъщи разходи | m³ | 335.00 |

4 . УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

4.1. До участие в  процедурата се допускат:

- Участници, които са изграждали подобни съоръжения. За доказване на горното обстоятелство е необходимо да бъде представен поне един сключен и изпълнен договор за изграждане на габиони и при възможност снимков материал.

- Участници, членове на камарата на строителите. За доказване на горното обстоятелство е необходимо да бъде представено актуално удостоверение за членство.

4.2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден, с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

б) обявен в несъстоятелност;

в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) при когото лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

е) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

й) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предвиденият финансов ресурс, е в размер до: 132 500 (сто тридесет и две хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.

# Финансирането е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване  и подпомагане към МС.

Начинът на плащане се урежда подробно в сключения договор.

Важно ! Отстранява се всеки участник, който представи цена за изпълнение по-висока от предвидения финансов ресурс.

6. Документите, които участникът следва да представи

6.1. Заверено копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,  документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение,  документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

6.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец  в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

6.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

6.4. Техническа оферта, след подробно запознаване с предварително изработен проект. ( С изработения проект следва да се запознаете на www.lovech.government.bg )

Валидността на офертата следва да е минимум 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

6.5.  Ценова оферта. Цената следва да бъде представена в лева, без включено ДДС. Цената за изпълнение на поръчката да включва всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Възложителят извършва плащане съгласно условията на сключения договор.

7. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „най-ниска цена”.

8. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя – www.lovech.government.bg в секцията ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

9. Подаване на оферти

Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата.

За участие следва да се представи оферта изготвена при условията на настоящата покана и ЗОП. Всеки участник може да представи само една оферта.

Оферта, за която е  налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

- представената оферта е постъпила в незапечатан плик, скъсан, с нарушена цялост или прозрачен плик.

- Представената оферта е постъпила след крайния срок.

Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност e-mail адрес.

Очакваме Вашите оферти в срок до 16:00 часа на 29.03.2013 г, на адрес гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 43.

В рамките на валидността на офертата ще Ви уведомим дали приемаме Вашата оферта или сме възложили поръчката на друг участник, който е предложил по-благоприятни условия.

Приложения:

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 1

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. – Приложение № 2

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. – Приложение № 3

Декларация за ползвани подизпълнители. – Приложение № 4

Декларация за приемане условията на договора. – Приложение № 5

Техническа оферта - образец. – Приложение № 6

Ценова оферта – образец. – Приложение № 7

- Договор – проект - образец. – Приложение № 8

- ВАНЯ СЪБЧЕВА

Областен управител

на област Ловеч

Приложение № 1

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП,

Долуподписаният/ната/ ................................................................................................ с лична карта № .................................., издадена на ...........................от МВР, гр. ............................., с ЕГН ....................................,  в качеството ми на представляващ ..............................................     .............................................................................

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а/ Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б/ Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в/ Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ;

г/ Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д/ Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс ;

2. Кандидатът ........................................................................., който представлявам:

- Не е обявен в несъстоятелност;

- Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове.

Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител, при подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по  настоящата декларация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

дата....................2013г

ДЕКЛАРАТОР: ...........................

/подпис и печат/

Забележка:  	Попълва се от лицата, представляващи Участника. Декларация подават и управителите и членовете на управителния орган на Участника, а в случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган.

Приложение № 2

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал.2 от ЗОП

Подписаният /ната/ ................................................................................................          с лична карта № ..........................., издадена на .......................от МВР, гр......................................., с ЕГН...................................,  в качеството ми на представляващ.............................................................................................................................

- Д Е К Л А Р И Р А М:

Кандидатът, който представлявам:

1. Не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове на страната в която е установен.

2. Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,  доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

4. Няма парични задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на  обществената поръчка, при подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по  т.1 от настоящата декларация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

дата........................2013г

ДЕКЛАРАТОР: ...........................

/подпис и печат/

Забележка:  	Попълва се от лицата, представляващи Участника. Декларация подават и управителите и членовете на управителния орган на Участника, а в случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган.

Приложение № 3

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Подписаният................................................................................................................................

/трите имена/

притежаващ лична карта №	,......................................издадена на ................................

гр................................................ЕГН:..................................

Адрес:гр./с /.........................................................................................................................,

ул. ................................................................., №........, бл. ....., вх......, етаж........., ап. .....

1.В качеството си на :

.......................................................................................................................................................

/длъжност/

2.Представляващ участника

.......................................................................................................................................................

/юридическо лице/

Декларирам, че:

1. В качеството ми на член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не съм свързано лице по смисъла на чл. 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по - горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е че, отговорността по реда на чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата:...........2013 г.

Декларатор:..........................................

/подпис и печат/

Забележка:  	Попълва се от лицата, представляващи Участника. Декларация подават и управителите и членовете на управителния орган на Участника, а в случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган.

Приложение № 4

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният.........................................................................................................................

притежаващ лична карта № ......................	,......................................издадена на............

гр................................................ЕГН:..................................	с адрес за кореспонденция

гр./с /.................................................................................................................................,

ул. ................................................................., №........, бл. ....., вх......, етаж........., ап. .....

В качеството си на управител /съдружник, член на УС, член на съвета на директорите/	на ...............................................................................................................

Декларирам, че Дружеството, което представлявам:

1. При изпълнение на поръчката ще използва / няма да използва/ подизпълнители.

/вярното се подчертава/

Известна ми е че, за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.

Дата:...........2013 г.

Декларатор:..........................................

/подпис и печат/

Приложение № 5

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният.........................................................................................................................

притежаващ лична карта № ......................	,......................................издадена на............

гр................................................ЕГН:..................................	с адрес за кореспонденция

гр./с /.................................................................................................................................,

ул. ................................................................., №........, бл. ....., вх......, етаж........., ап. .....

В качеството си на управител /съдружник, член на УС, член на съвета на директорите/	на ...............................................................................................................

Декларирам, че представляваното от мен дружество приема условията на предложения договор.

Известна ми е че, за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.

Дата:...........2013 г.

Декларатор:..........................................

/подпис и печат/

Приложение № 6

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

от  фирма „...............................................................................................” ..................... гр./с/...................................................................................., представлявано от управителя ......................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Желаем да участваме в обявената от Вас поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

Декларираме, че ще извършим обявеното от Вас строителство при стриктно спазване на предварително изработения Проект за укрепване на път III-305 „Боаза – Гложене“ от км. 55+626 до км 55+700, чрез изграждане на подпорна стена от габиони, който е публикуван на интернет сайта на Възложителя: www.lovech.government.bg в секцията ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Срок на строителството:  ............................. дни след сключване на договор.

Дата............2013 г.

Подпис:....................................

/име и фамилия/

Приложение № 7

Предмет на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка от фирма ...............................................................................................................................................

гр./с/ ................................................................ представлявано от управителя ..............................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията от вас и при условията, обявени в поканата за участие. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от вас поръчка и изискванията на ЗОП.

За изпълнението на поръчката предлагаме цена в размер на ................................ лева.

/............................................................................................................................................................................................................................................................................................................/

словом

Предлаганата цена е без ДДС и включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Декларирам, че предлаганата цена включва всички работи, дейности, услугии др., нужни за качественото изпълнение на поръчката, в т.ч.командировки, пътни и квартирни разходи свързани с изпълнението на поръчката

При разминаване в изписаното с цифри и думи за достоверно ще се приема изписаното с думи. При несъответствие в изписаното между сумите без и с ДДС, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.

Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни. Считано от крайния срок за подаване на офертите.

В случай, че бъдем определени за изпълнител при сключване на договора ще предоставим гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

Дата............2013 г.

Подпис:....................................

/име и фамилия/

Приложение № 8 Проект!

ДОГОВОР

Днес _________________, в гр. Ловеч, между:

1. Областна администрация Ловеч, представлявана от Ваня Владимирова Събчева – Областен управител на област Ловеч и Медиана Георгиева Цветкова – гл. счетоводител, наричани по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” с ЕИК по БУЛСТАТ BG000291335 - от една страна

и

2	..................................................................	, със   седалище и адрес на управление 	.....................................................................,  ЕИК по БУЛСТАТ………………………..………………………………………., представляван от 	................- управител и представител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение следното: СТРОИТЕЛСТВО - УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ“ ОТ КМ 55+626 ДО КМ 55+700 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СВЛАЧИЩЕ ПРЕЗ 2012 Г., ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по поръчката съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба изисквания на техническия проект, както и съгласно одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цена.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Срокът на този договор е съгласно предложения срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ попълнен в техническата оферта образец, неделима част от настоящия договор и започва да тече от датата на подписването му.

(2) Цената на този Договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение строителните работи на обекта съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценова офертата, на стойност ................. (........................ словом) без ДДС.

(3) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, работната ръка, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, не упоменати  по-горе.

(4) Договорената цена няма да бъде променяна за целия период на строителството. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената по договора.

(5) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % от цената по ал.2. Авансът се изплаща в 15-дневен срок след подписване на договора. За размера на аванса ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактура.

(7) Окончателното разплащане се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приемане на завършен по обем и качество, съгласно изискванията на Договора, обект, с изготвянето на необходимите за това документи. То се извършва в 15 дневен срок след издаване на образец 19 от Инвеститорския контрол.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3.  Гаранцията за изпълнение се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в размер на 3% от стойността на договора без ДДС и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди подписване на договора. Гаранцията се предоставя под формата на парична гаранция. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 45 дни след  издаване на образец 19 от Инвеститорския контрол.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4 Изработеното ще се осъществи със средства и персонал на Изпълнителя.

(1) Услугите и оборудването ще се доставят от Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност за технологично оборудване с което извършва поръчката

Чл. 5. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

Чл. 6. Изпълнителят се задължава:

- Да изработи възложеното му от Възложителя в срока по чл.2. ал.1

- Да извърши строителството на обекта, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и като се съобразява с описанието на поръчката – неделима част от настоящия Договор.

- Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

- Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.

- Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве към обекта на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

Чл. 7. Изпълнителят има право:

- Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.

- Да иска от Възложителя приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно.

- Да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят е длъжен:

- Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

    - Да приеме изработеното от Изпълнителя.

    - Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа.

Чл. 9. Възложителят има право:

- Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица.

- Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

- Да иска от Изпълнителя да му предаде изработеното.

VI. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл. 10. Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

Чл. 11. (1) Преди започване на строежа, Възложителят е длъжен да осигури инвеститорски контрол, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо инвеститорския контрол, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за изпълнителя.

(3) Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно БДС. В рамките на гаранционните срокове изпълнителят отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

VІI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок по чл.2, ал.1 от настоящия договор.

Чл. 13. (1) При завършване на работата Изпълнителят отправя писмена покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата съгласно нормативните изисквания на ЗУТ.

(5) Констативният протокол по ал.2 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от възложителя длъжностно лице.

Чл. 14. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителя има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл. 15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

- Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

- Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

- Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VІII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Изпълнителят поема гаранция за срок от 8 /осем / години за изпълнените строителни работи, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл. 17. (1) Изпълнителят е длъжен в три дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горния срок е кратък страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока в ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Чл. 18. Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията, преди започване на строителните работи.

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 19. Изпълнителят отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 20. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет/  от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет/ от стойността на договореното възнаграждение.

Чл. 21. Независимо от правата по чл.20 от настоящия договор, Възложителят има право на неустойка в размер на 15% /петнадесет/ от уговореното възнаграждение, когато изработеното е обременено с недостатъци.

Чл. 22. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

- Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 23. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 24. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 25. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ХI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Страните не могат да променят или допълват договора, освен при хипотезата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП и следните ситуации и обстоятелства, подробно изброени по-долу, които не се считат за промяна на договора:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, както и незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за тези свои действия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

- Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. Дефекти в оборудването или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация. Никоя страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация. Страната, изправена пред извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуални вреди.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, до размера на извършеното до момента СМР, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

(3) При виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, която е в размер на 3 % от цената по договора.

Чл. 27. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.

Чл. 28. Приложения към настоящия договор, явяващи се неотменна част от него са:

Приложение  – Техническа оферта

Приложение  – Ценова оферта

Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Банковите сметки и адресите за делови контакти на страните са както следва:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

Адрес: гр. Ловеч , ул.”Търговска” №43

Обслужваща банка: ..................................АД клон Ловеч

IBAN: BG.............................., BIС: ................................

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………………………………………………………………………..

/изписва се точното наименование на Участника/

Адрес: ……………………………………………………….

БУЛСТАТ/ЕИК: ………………………………………..

Обслужваща банка: ……………………………………

IBAN: BG.............................., BIС: ................................

Съгласувал юрисконсулт:

Дора Стоянова

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................... 	  ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................

ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА СЪБЧЕВА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

/................................/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МЕДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА